**参考**

保全措置計画書

工事件名　○○○団地建設工事

令和○○年○月○日

株式会社○○○建設

現場代理人　○○　○○　　印

保全計画概要

1. 工事名称　：○○○団地建設工事
2. 保全期間　：令和○○年○○日～令和○○年○月○日
3. 保全措置担当者　：株式会社　○○○建設
4. 作業内容
   * 1. 養生カーテンの取り付け（保全措置終了後も残置）
     2. 日曜日、祝祭日を除き、１５日に１回、開口部を２時間以上開放し室内及びバルコニー等の点検を行う。尚、当該日が雨天の場合は「室内の清掃」を行う。
     3. 日曜日、祝祭日を除き、５日に１回、建物周辺の巡回、点検を行う。尚、巡回は朝夕の各１回、１日２回とする。
5. 実施予定日：別紙
6. 保全措置報告書： 保全措置作業日ごとに作業状況等について、

保全報告書を作成し、監督員に提出する。

1. 事故等の報告
   1. 暴風雨等により住宅等建物に被害の生じる恐れがある場合は、必要な措置とその結果を速やかに監督員に連絡する。

②住宅建物等に損害、故障その他異常があった時又は、緊急事故が発

生した場合は必要な措置を取り、その結果を速やかに監督員に報告す

る。

1. その他：保全措置期間終了前に清掃を行う
2. 連絡先：株式会社○○○建設

℡：○○○-○○○-○○○○

保全措置実施計画・報告書

●室内換気、建物周辺の巡回と点検予定日

○建物周辺の巡回と点検予定日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○月 | | | | ○月 | | | | ○月 | | | |
| 日 | 曜 | 計画 | 実施 | 日 | 曜 | 計画 | 実施 | 日 | 曜 | 計画 | 実施 |
|  |  |  |  | １ | 水 | ○ |  | １ | 金 |  |  |
|  |  |  |  | ２ | 木 |  |  | ２ | 土 |  |  |
|  |  |  |  | ３ | 金 |  |  | ３ | 日 |  |  |
| ４ | 水 | ● |  | ４ | 土 |  |  | ４ | 月 |  |  |
| ５ | 木 |  |  | ５ | 日 |  |  | ５ | 火 | ○ |  |
| ６ | 金 |  |  | ６ | 月 |  |  | ６ | 水 |  |  |
| ７ | 土 |  |  | ７ | 火 | ● |  | ７ | 木 |  |  |
| ８ | 日 |  |  | ８ | 水 |  |  | ８ | 金 |  |  |
| ９ | 月 |  |  | ９ | 木 |  |  | ９ | 土 |  |  |
| １０ | 火 | ○ |  | １０ | 金 |  |  | １０ | 日 |  |  |
| １１ | 水 |  |  | １１ | 土 |  |  | １１ | 月 | ● |  |
| １２ | 木 |  |  | １２ | 日 |  |  | １２ | 火 |  |  |
| １３ | 金 |  |  | １３ | 月 | ○ |  | １３ | 水 |  |  |
| １４ | 土 |  |  | １４ | 火 |  |  | １４ | 木 |  |  |
| １５ | 日 |  |  | １５ | 水 |  |  | １５ | 金 | ○ |  |
| １６ | 月 | ○ |  | １６ | 木 |  |  | １６ | 土 |  |  |
| １７ | 火 |  |  | １７ | 金 | ○ |  | １７ | 日 |  |  |
| １８ | 水 |  |  | １８ | 土 |  |  | １８ | 月 |  |  |
| １９ | 木 |  |  | １９ | 日 |  |  | １９ | 火 |  |  |
| ２０ | 金 | ● |  | ２０ | 月 |  |  | ２０ | 水 |  |  |
| ２１ | 土 |  |  | ２１ | 火 |  |  | ２１ | 木 | ○ |  |
| ２２ | 日 |  |  | ２２ | 水 |  |  | ２２ | 金 |  |  |
| ２３ | 月 |  |  | ２３ | 木 | ● |  | ２３ | 土 |  |  |
| ２４ | 火 |  |  | ２４ | 金 |  |  | ２４ | 日 |  |  |
| ２５ | 水 |  |  | ２５ | 土 |  |  | ２５ | 月 |  |  |
| ２６ | 木 | ○ |  | ２６ | 日 |  |  | ２６ | 火 |  |  |
| ２７ | 金 |  |  | ２７ | 月 |  |  | ２７ | 水 | ● |  |
| ２８ | 土 |  |  | ２８ | 火 |  |  |  |  |  |  |
| ２９ | 日 |  |  | ２９ | 水 | ○ |  |  |  |  |  |
| ３０ | 月 |  |  | ３０ | 木 |  |  |  |  |  |  |
| ３１ | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 日祭日以外の日数 | 計画日数 | 実施日数 |
| ●室内換気、建物周辺の点検 | 00日間 | ６日間 |  |
| ○建物周辺の点検 | ９日間 |  |