## Slide 1
工 事 関 係 書 類 の 作 成 の 手 引 き
令和７年８月
技術監理部
Ver.001

## Slide 2
はじめに…
当機構工事における工事関係書類は、簡素化、電子化を推進しております。
入札説明書等をご確認いただき、工事書類簡素化、電子化対象工事については、本手引きに従い、工事関係書類の作成をお願いいたします。
▼ 入札説明書等の記載例

## Slide 3
■ 目 次
１ 工事関係書類作成前の準備
２ 作成する工事関係書類
３ 書類の管理
４ ファイル形式
５ 納品データ
６ 納品する電子記録媒体
７ 紙媒体の提出
８ 納品セット
９ 電子媒体による検査の受検
10 さいごに

## Slide 4
１ 工事関係書類作成前の準備

## Slide 5
１ 書類作成前の準備_1/2
● 工事関係書類を作成を開始する前に、以下のデータを当機構ＨＰからダウンロードしてください。
・ ＵＲテンプレート_ver.●● ※HPに掲載されている最新版をご利用ください
▼ 入手方法
機構HP → URの技術：法人のみなさまへ → 工事関係標準書式一覧
Click!
Click!

## Slide 6
１ 書類作成前の準備_2/2
● URテンプレートとは…
URテンプレートとは、URの新築工事において、すべての書類が、同じ形で、同じ場所に作成及び保管されるための電子書類専用フォルダ構成です。
このフォルダ構成を活用することで、監理者含む発注者と受注者の電子書類の共有や検査を円滑に行えます。

## Slide 7
２ 作成する工事書類

## Slide 8
２ 作成する工事関係書類_1/4
ダウンロードした「ＵＲテンプレート_ver.●●」の中に、「URテンプレート（工事件名）」という名前のフォルダが入っていることを確認し、開いてください。
更に、建築、電気設備、機械設備のフォルダの中に「99_作成書類一覧.xlsx」が入っていることを確認してください。
このエクセルデータにある書類が、今回の工事で作成していただく書類になります。
Click!
Click!

## Slide 9
２ 作成する工事関係書類_2/4
エクセルを起動すると、下図が表示されます。
ここに並んでいる書類が、工事中に作成いただく書類となります。
逆に、この一覧にない書類は、監督員からの要求等ない限り、作成いただく必要はありません。
作成する書類

## Slide 10
２ 作成する工事関係書類_3/4
作成する工事関係書類は、下表（14項目）で分類されております。
分類コード​ | 分 類 名​ | 概 要​
01​ | 工事諸元​ | 契約書、技術者情報等工事の基本情報​
02​ | 図面​ | 設計図書等の図面類​
03​ | 工事写真​ | 工事写真​
04​ | 施工計画書​ | 施工計画書​
05​ | 施工記録​ | 公住仕等で求められる施工記録​
06​ | 協議記録​ | 工事に関する協議記録​
07​ | 会議記録​ | 定例会議等の資料及び議事録等​
08​ | 検査​ | 各種検査の記録等​
09​ | 支払・契約事務​ | 支払書類や、労災保険に関する書類等の契約事務書類等​
10​ | 契約変更書類​ | 変更契約に関する書類等​
11​ | 安全管理​ | 事故報告書等​
12​ | 契約不適合​ | 契約不適合に関する書類等​
13​ | 法申請​ | 建設リサイクル法、建築基準法等に関する書類等​
14​ | 引継書類​ | 管理に必要な書類等​

## Slide 11
２ 作成する工事関係書類_4/4
作成する工事関係書類一覧のうち、「電子提出」の列に「●」が付いている書類は、引渡しの際に、電子媒体による提出が必要な書類です。
「紙提出」の列に「●」が付いている書類は、引渡しの際に、紙媒体による提出が必要な書類です。
それ以外の書類は、適宜、監督員や検査員が確認する可能性がある書類です。
電子媒体による提出が必要な書類
紙媒体による提出が必要な書類
監督員等が確認する可能性がある書類（提出不要）

## Slide 12
３ 書類の管理

## Slide 13
３ 書類の管理_1/4
■ ASPを適用する場合（推奨）
ASPを適用する場合、初期設定で必要なフォルダーが作成されています。
ASPは、URテンプレートがプリセットされている状態で利用が可能です。
ASPの適用については、必ず、ASP取扱要領をご確認ください。
また、適用の前に監督員へ報告し、必要な設定をおこなってください。

## Slide 14
３ 書類の管理_2/4
■ ASPを適用しない場合
ASPを適用しない場合、工事中に作成した書類は電子化し、URテンプレートに保存されているフォルダーに格納してください。
以上を遵守いただくことで、監理、検査が円滑に実施できます。
※URテンプレートでは、標準的な工事を想定しているため、適宜、編集する必要があります。
URテンプレートに準じて書類を格納することで、ASPを適用していなくても、監督員及び検査員が、いち早く見たい書類を閲覧すことができます。

## Slide 15
３ 書類の管理_3/4
■ URテンプレートの活用（その１）
URテンプレートを活用する場合、作成書類一覧から、見たいフォルダーにジャンプすることができます。
「LINK」列にある「Click!!」をクリックすることで、該当するフォルダーにジャンプすることができます。
書類を確認する際に便利です。

## Slide 16
３ 書類の管理_4/4
■ URテンプレートの活用（その２）
工事関係書類一覧の右側には、検索ツールが作成されています。
該当しそうなキーワードでフィルターをかけることで、見たい書類を簡単に探すことができます。
フィルターの解除は、「Alt」⇒「D」 ⇒ 「F」 ⇒ 「S」で可能です。
反復操作の際に便利です。

## Slide 17
４ ファイル形式

## Slide 18
４ ファイル形式_1/1
電子データのファイル形式は、監督員含む発注者から指示がある場合を除き、PDFファイル形式としてください。
なお、手書きの記録や納品書等、スキャナーでデータ化せざる得ないものを除き、 PDFファイル形式で出力したデータとしてください。
手書きの記録、証明書、他機関発行物等
スキャナーで
直接出力
上記以外の書類

## Slide 19
５ 納品データ

## Slide 20
５ 納品データ_1/2
■ ASPを適用する場合（推奨）
ファイルダウンローダーから格納データを出力することができます。
工事受注者は、ここからDVD-Rにデータを移しURに納品します。
★マークがついたフォルダのデータは納品必須です。
それ以外は任意としますが、仕分けが面倒であれば、全データ納品いただくこともできます。

## Slide 21
５ 納品データ_2/2
■ ASPを適用しない場合
作成書類一覧のうち、電子提出に「●」がついている書類またはURテンプレート内のフォルダーのうち、「★」が付いている書類については、URテンプレート内に格納してください。
また、フォルダー名を、引渡年月日_契約工事名に変更してください。
←↑
電子提出の書類は必ず納品してください。
↑ フォルダ名を変更してください。
※ 引渡年月日は、西暦かつ半角で入力してください。
※ 提出が不要な書類は、削除してもそのまま提出しても差し支えありません。

## Slide 22
６ 納品する電子記録媒体

## Slide 23
６ 納品する電子記録媒体_1/1
工事名 ●●●●●●●●●●●●工事
建物名 ●●●●●●●●●●●●●●
受注者 ●●●●建設株式会社
作成日 令和●年●月●日
ウイルスチェックに関する情報
ウイルス対策ソフト名：●●●●●
ウイルス定義：0000年00月00日
フォーマット形式：UDF
以下に従い作成してください。
工事名、建物名、受注者、作成年月日を印字する。
ウイルスチェックに関する情報（ウイルス対策ソフト名、ウイルス定義、フォーマット形式）の情報を印字する。
※ テプラ等のシール類は記録媒体を損傷す
る可能性があるため、使用しないでください。

## Slide 24
７ 紙媒体の提出

## Slide 25
７ 紙媒体の提出_1/1
作成書類一覧のうち、紙提出に「●」が付いている書類は、紙媒体で納品してください。（右図参照）
なお、紙提出の書類のうち、02_図面については、現場説明書「完成図作成要領（新築工事版）」に従い、作成し、納品してください。

## Slide 26
８ 納品のセット

## Slide 27
８ 納品のセット_1/６
最終的な納品は、工事保存書類と工事引継書類の２つを納品してください。
工 事 保 存 書 類 | 工 事 引 継 書 類
※ 工事部門保存用
※ 管理部門保存用（住まいセンター等）
×１冊
×５冊程度

## Slide 28
８ 納品のセット_２/６
工事保存書類は以下に従い作成し、納品してください。
① 電子記録媒体の工事関係書類
② 作成書類一覧
①、②の書類をフラットファイルに格納し、提出

## Slide 29
８ 納品のセット_３/６
■ 工事保存書類のフラットファイルの作り方
※ クリアファイル等に封
入し、両面テープ等で
接着してください。
■ 工事保存書類
工事保存書類 ●●●●●●●●●●●●●●●●工事

## Slide 30
８ 納品のセット_４/６
① 電子媒体の工事関係書類
② 作成書類一覧
③ 紙媒体の工事関係書類
①、②、③の書類をチューブファイル（推奨厚50㎜）に格納し、提出
工事引継書類は以下に従い作成し、納品してください。

## Slide 31
８ 納品のセット_５/６
● インデックス（大分類）
「作成書類一覧」の「INDEX」最左列の番号を記載する。
インデックスシールは白紙最上に貼り付ける。
● インデックス（中分類）
「作成書類一覧」の「INDEX」中列の番号を記載する。
インデックスシールは最も大きい数字を白紙最下に貼り、順に若い数字をに上に貼り付ける。
※ インデックスは必ず白紙に貼り、成果品に貼らないで下さい。
▼ 参考例
■ 工事引継書類のインデックスの付け方

## Slide 32
８ 納品のセット_６/６
工事引継書類
建物名 ●●●●●●●●●●●●●●●●
工事名 ●●●●●●●●●●●●●●工事
1/10
※ クリアファイル等に封
入し、両面テープ等で
接着してください。
■ 工事引継書類のチューブファイルの作り方

## Slide 33
９ 電子媒体による検査の受検

## Slide 34
９ 電子媒体による検査の受検_1/1
■ ASPを適用する場合（推奨）
ASPを適用する場合、UR検査職員にアカウントを付与することで、電子媒体の書類を確認することができるため、特に準備いただくものはありません。
■ ASPを適用しない場合
UR検査職員が、電子媒体の書類を確認できる環境の確保をお願いします。
（例えば、第三者がアクセスできるクラウドサーバーの活用等）
上記が難しい場合、予め検査に必要な書類を電子記録媒体に保存し、事前に検査職員に共有してください。

## Slide 35
10 さいごに…

## Slide 36
10 さいごに…
当機構工事における工事関係書類簡素化、電子化は、現在試行実施の段階にあり、今後、制度の見直しが多々発生する見通しです。
試行実施の結果、改善の余地等ある場合、是非、監督員に意見出しをお願いします。